## Утверждаю:

**Министр строительства и**

**жилищно–коммунального хозяйства**

**Чеченской Республики**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М-Я. Зайпуллаев**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Отчет**

**Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за III квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Наименование мероприятия** | **Выполнение и исполнение мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | **2** | 3 | 4 |
| **1** | **Проведение обучающих семинаров, направленных на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чеченской Республики** | 10.07.2019 г. Семинар на тему: «Передача объектов ЖКХ в концессию в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях» | Адаев Р.С-Х.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **2** | **Участие в деятельности рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и ЖКХ ЧР** | - проведено заседание рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ, на котором рассмотрены вопросы:  - об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период проведения праздничных мероприятий.  - проверка технического состояния камер видеонаблюдения на объектах водоснабжения подведомственного министерству ГУП «Чечводоканал». | Адаев Р.С-Х  Ибрагимов И.М.  Дажикаев М.А. |
| **3** | **Внесение информации на интернет портал Минстроя России в системе АСМ ЖКХ** | Размещена информация в системе АСМ ЖКХ, постоянно | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л. |
| **4** | **Ведение мониторинга изменений в Федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального комплекса для внесения предложений по изменению соответствующих нормативных правовых актов ЧР.** | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере ЖКХ проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М.  Мушкаев Р.Х. |
| **5** | **Разработка проектов Законов Чеченской Республики, постановлений и распоряжений Правительства Чеченской Республики в рамках исполнения полномочий органа исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.** | * Проект закона Чеченской Республики «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распложенных на территории Чеченской Республики»; * Проект постановления Правительства ЧР " об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капительному ремонту общего имущества МКД которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из [минимального размера взноса на капитальный ремонт](#sub_24), на 2020 год»;   Проект постановления Правительства ЧР от 10.12.2018 г. № 262 «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043 годы»;  Проект распоряжения Правительства Чеченской Республики от 27.12.2018 г. № 396-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 357-р». | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М.  Мушкаев Р.Х.  Мусаев А.Л. |
| **5** | **Контроль над ходом подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг.** | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к отопительному периоду проводится в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.», подготовленным и утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.  Приказом министра строительства и ЖКХ ЧР был утвержден постоянно действующий оперативный штаб по контролю над ходом подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, в состав которого были включены заместители глав администраций городов и районов республики по вопросам ЖКХ.  В настоящее время идут работы по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП, согласно утвержденных планов. | Адаев Р.С-Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **6** | **Контроль над исполнением мероприятий, производственно-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства ЧР на 2019 год.** | В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. | Адаев Р.С-Х.  Мусаев А.Л.  Ибрагимов И.М. |
| **7** | **Провидения мониторинга состояния объектов ЖКХ** | В рамках подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2019-2020 гг. министерством проводится мониторинг готовности резервных источников электроснабжения к предстоящему отопительному периоду. Всего обеспечено резервными источниками электроснабжения, 64 объекта ЖКХ, в том числе:  - 50 объекта теплоснабжения (котельные, БМК);  - 14 объектов водоснабжения (водоносные станции). | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **8** | **Реализации графика передачи в концессию объектов коммунальной**  **инфраструктуры государственных и муниципальных предприятий**  **в Чеченской Республике, управление которыми признано неэффективным** | В целях реализации подпункта "е" пункта 2 национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" в августе 2019 года министерством объявлен конкурс на заключении концессионных соглашений на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) по передаче объектов водоснабжения и водоотведения города Аргун, Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципального района Чеченской Республики. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **9** | **Мониторинг исполнения распоряжения Правительства ЧР № 49-р от 22.02.2017 г. «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской Республики».** | В целях сокращения сроков прохождения процедур и их количество, необходимое для подключения к системам теплоснабжения, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Чеченской республики департаментом ЖКХ, разработана целевая модель («дорожная карта»), утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики № 49-р от 22 февраля 2017 года. | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. |
| **10** | **Исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – Министра автомобильных дорог Чеченской Республики № 475/01 от 13.02.2017 г.- 13/155 от 14.02.2017 г. о предоставлении информации о ходе работы по запуску региональных систем обращения с твердыми коммунальными отходами.** | В рамках исполнения Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. (с изменениями от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ) по переходу на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, министерством строительства и ЖКХ ЧР подготовлено 3 Постановления Правительства Чеченской Республики, 3 приказа министерства строительства и ЖКХ ЧР.  Во исполнение решения Протокола Всероссийского совещания, в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса от 05.06.2017 г. № 385-ПРМ-АЧ, в целях обеспечения перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 14.07.2017 г. № 212-р утвержден План ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике. В целях обеспечения деятельности по реализации перехода на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, создана республиканская межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог ЧР А.Б. Тумхаджиева.  В соответствии с Планом ("дорожная карта") перехода к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике, проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, (извещение от 31.10.2017 г. № 311017/2380379/04).  По результатам проведенного конкурсного отбора между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО «Оникс» заключено соглашение от 21.12.2017 г. №18 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», сроком на 10 лет.  Переход к новой системе регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике состоялся с 1 мая 2018 года. | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. |
| **11** | **Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями.** | Формирование отчетных данных об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов Министерством строительства и ЖКХ ЧР и подведомственными организациями проводится на постоянной основе | Адаев Р.С-Х.  Ибрагимов И.М. |
| **12** | **Реализации плана проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Чеченской Республики**  **Реализации подпрограммы «Чистая вода Чеченской республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»,** |  | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мусаев А.Л. |
| **13** | **Реализации подпрограммы «Чистая вода Чеченской республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»,** | Представлена в Минстрой России подпрограмму «Чистая вода Чеченской Республики» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» на период 2019-2024гг. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Ибрагимов И.М. |
| **14** | **Реализации регионального проекта «Умный город на территории Чеченской Республики»** | В целях реализации пункта 2.1 перечня поручений Протокола всероссийского селекторного совещания по реализации ведомственного проекта «Умный город» от 28 января 2019 года № 50-ПРМ-АЧ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и Мэрией города Грозный проведена следующая работа:  - заключено трехстороннее (***Глава Чеченской Республики, Минстрой РФ, Мэрия города Грозный***) соглашение от 20 мая 2019 года № 06-36/с о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»;  - приказом Минстроя и ЖКХ ЧР от 28 февраля 2019 года № 25 утвержден паспорт регионального ведомственного проекта «Умный город на территории Чеченской Республики». В указанный паспорт включены все базовые требования к умным городам;  - совместно Минстроем и ЖКХ ЧР и Мэрией города Грозный 11.03.2019 года утверждена «Дорожная карта» реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства г. Грозного на 2019-2023 гг.  - Минстроем и ЖКХ ЧР 27.03.2019 г. утверждена «Дорожная карта» по созданию регионального центра компетенций по вопросам цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чеченской Республике.  В 2019 году в рамках реализации пилотного проекта «Умный город» предусмотрены следующие мероприятия:  1) ***Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития посредством цифровой платформы, обеспечивающей реализацию следующих функций:*** - сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды"; - дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них; - дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы; - публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений; - синхронизация деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением; - отображение на карте муниципального образования по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг. | Адаев Р.С-Х.  Бериев Л-А.Х.  Мушкаев Р.Х. |
| **15** | **Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов с утвержденными планами мероприятий:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики»;  3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 2019 г. составляет 1 688,796 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 1 633,660 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 55,136 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 00,0 млн. рублей.  По всем реализуемым региональным проектам в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики.  В рамках реализуемых региональных проектов Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 66 контрактов.  За 3-ий квартал 2019 года объем выполненных в рамках нацпроекта работ в денежном выражении составил.  По состоянию на 1 октября 2019 года освоено денежных средств в размере - 1 513,164 млн. рублей (99,4%), в том числе:  1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики» - 981,206 млн. рублей (100%);  2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики" - 531,958 млн. рублей (99,6%), в том числе:  - на реализацию мероприятий получателем дотации – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики» - 100,000 млн. рублей (100%).  - на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной (муниципальными программами) программой "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" - 431,958 млн. рублей (99%). | Шамсудинова Р.Б.  Сайдаев М.А. |
| **16** | **Реализация национального проекта «Экология»** | По федеральным проектам, входящим в состав нацпроекта «Экология» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики разработаны и утверждены паспорта региональных проектов:  1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»;  2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики».  Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» на 2019 г. составляет 125,632 млн. рублей, в том числе средства:  - федерального бюджета – 124,376 млн. рублей;  - республиканского бюджета – 1,256 млн. рублей;  - внебюджетных источников – 00,0млн. рублей.  В целях реализации регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики. В рамках данного проекта Министерством строительства и ЖКХ Чеченской Республики заключено 2 контракта на выполнение строительных восстановительных работ системы водоснабжения в Надтеречном районе Чеченской Республики. Соглашение о выделении средств федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО на территории Чеченской Республики" будет заключено после утверждения проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области обращения с ТКО в рамках федерального проекта».  По состоянию на 1 октября 2019 года освоено денежных средств в рамках регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» - 125,632 млн. рублей (100%). | Шамсудинова Р.Б.  Сайдаев М.А. |
| **17** | **Реализация подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики»** | Во исполнение приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года № 536/пр по состоянию на 01.01.2019 г. количество аварийных домов, составляет 168 МКД, количество помещений 1 843 ед., общей площадью 84,02 тыс.кв.м и количеством проживающих – 5 148 человек.  В соответствии с письмом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева от 05.12.2018 г. № 48644-ВЯ/06 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики направлен реестр многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  По состоянию на 15.01.2019 г. количество аварийных домов признанных таковыми до 1 января 2017 года, включенных в указанный перечень, составляет 120 МКД, общей площадью жилых помещений - 58,69 тыс.кв.м и количеством проживающих – 3 465 человек.  24.04.2019 года государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка Чеченской Республики на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет- 173 304,040 тыс.руб.  В настоящее время заключены контракты на строительство многоквартирного дома в Ножай - Юртовском районе и приобретение жилых помещений в Гудермесском районе по этапу 2019-2020 годов.  Начато строительство многоквартирных домов для расселения аварийного жилья.  Жилые дома будут возведены в поселке Бурунный Шелковского района. В настоящее время ведутся земляные работы. Завершено устройство котлована для 4 многоквартирных домов общей площадью свыше 5 тысяч квадратных метров.  Еще один многоквартирный дом площадью около 300 квадратных метров будет построен в селении Алхан-Кала Грозненского муниципального района. На данный момент на стройплощадке осуществляется нулевой цикл работ.  Реализация регионального проекта рассчитана на период с 2019 по 2025 годы, но на территории ЧР он будет завершен досрочно уже в следующем году. Как сообщалось ранее, в этом году в общей сложности будет расселено 18 514 квадратных метров аварийного жилфонда в г. Грозном,Гудерсмесском, Ножай-Юртовском, Шелковском, Грозненском районах. | Шамсудинова Р.Б.  Хаджимуратов М.В. |
| **18** | **Заключение соглашения между Правительством Чеченской Республики и Минстроем России в рамках реализации подпрограммы «Комплексное управление твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике»** | В рамках подпрограммы заключение соглашения не состоялось по причине внесения изменений в паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики», предусматривающее перенос финансирования мероприятий на 2020 год. | Шамсудинова Р.Б. Ибрагимов И.М. |
| **19** | **Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»** | В рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» в 2019 году между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на осуществление социальных выплат. Утверждено Распоряжение Правительства ЧР № 138-р от 30.04.2019 года «Об утверждении сводного списка граждан на получение социальных выплат в 2019 году».  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет всех источников финансирования составляет– ***104210,5 тыс. рублей****,* в том числе:  - за счет средств федерального бюджета -***99 000,0 тыс. рублей(95%);***  - за счет средств республиканского бюджета - ***5 210,5тыс. рублей (5%).***  В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2019 года № 925-р заключено соглашение с Минстроем России, которым предусмотрено выделение Чеченской Республике финансовых средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 140,0 млн. руб. на переселение из оползневых зон 1 747 человек. Софинансирование из республиканского бюджета составит 60,0 млн. руб.  В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по приобретению жилых домов для переселенцев. | Шамсудинова Р.Б. Вашаев Л.А. |
| **20** | **Реализация подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»** | В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности на территории Чеченской Республики реализуется ***подпрограмма*** *«****Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»****.*  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета на мероприятие " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики".  Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет всех источников финансирования составил– ***296 197,687 тыс. рублей****,* в том числе:  - за счет средств федерального бюджета ***281 387,800 тыс. рублей(95%);***  - за счет средств республиканского бюджета ***14 809,887тыс. рублей(5%)***.  Средства освоены в полном объеме.  В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» ведется строительство 2-х школ и реконструкция 2-х школ:   1. Строительство средней школы № 1 на 360 мест по А.Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР, лимит денежных средств-31847,684 тыс. руб. 2. Строительство средней школы №3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой-Мартановский район, ЧР. лимит денежных средств-96461,684 тыс. руб. 3. Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР лимит денежных средств-31847,684тыс руб. 4. Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР лимит денежных средств-36729,368   Все предусмотренные работы завершены в полном объеме. Кассовое исполнение составляет 100%. | Шамсудинова Р.Б. Вашаев Л.А. |
| **21** | **Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»** | В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашениео предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 9 февраля 2019 г № 069-09-2019-101на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет – ***981 205,686 тыс. рублей,*** в том числе:  за счет средств федерального бюджета – ***932 145,400 тыс. рублей(95%);***  за счет средств республиканского бюджета –***49 060,286 тыс. рублей (5%).***  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:   1. Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств-168 172,737 тыс. руб.; 2. Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н., г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 67 090,948 тыс. руб.; 3. Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика, лимит денежных средств- 20 289,790 тыс. руб.;   4. Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта лимит денежных средств- 123 196,316 тыс. руб.;  5. Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. Лимит денежных средств- 173 115,158 тыс. руб.;  6. Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика. Лимит денежных средств- 429 340,737 тыс. руб.;  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики заключены госконтракты на производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями.  По состоянию на отчетный период финансовые средства освоены в полном объеме. Введена в эксплуатацию общеобразовательная школа № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта. Ввод в эксплуатацию остальных объектов намечен на декабрь 2019 года. | Шамсудинова Р.Б. Вашаев Л.А. |
| **22** | **Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»** | В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы коммунальной инфраструктуры на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».***  Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий подпрограммы в объеме ***- 577 137,266 тыс. рублей***.  Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год составляет - ***577 137,266 тыс. рублей***, в том числе:  за счет средств федерального бюджета –***548 280,400 тыс. рублей(95%);***  за счет средств республиканского бюджета –***28 856,866 тыс. рублей (5%).***  Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:   1. Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы); 2. Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика(1-й и 2-й пусковые комплексы); 3. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); 4. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г.Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс; 5. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы); 6. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 7. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 8. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы).   По состоянию на отчетный период освоены денежные средства в размере – 572 094,208 тыс. рублей (99,1%) | Шамсудинова Р.Б. Вашаев Л.А. |
| **23** | **Реализации государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018-2022 годы** | В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма ***«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики».***  В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на поддержку государственной программы Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной городской среды.  Общий объем средств на 2019 год составляет- ***434 286, 465 тыс. рублей***, в том числе:  *-из федерального бюджета –* ***429 943,600 тыс. рублей(99%);***  *-из республиканского бюджета –* ***4 342,865 тыс. рублей(1%).***  Указанные средства в 2019 году направлены на благоустройство 39 общественных (из них 34 подлежат комплексному благоустройству) и 57 дворовых территорий.  28-29 марта 2019 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в полном объеме заключены соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики.  По состоянию на 01.10.2019 года объем освоенных средств составляет - 431 958,032 тыс. руб. Все предусмотренные работы выполнены в полном объеме.  **Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»**  В рамках подпрограммы "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» в соответствии с заключенным соглашением между Министерством Финансов Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, предусмотренный объем средств из федерального бюджета на 2019 год составил – 100,000 млн. рублей.  В 2018 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» стал проект Городского парка «Марта» города Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1954 от17 сентября 2018 года предусмотрено предоставление дотаций субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся победители Конкурса. В 2018 году предоставлена дотация бюджету Чеченской Республики в размере -100,000 млн. рублей.  Согласно графику, строительство Парка города Урус-Мартан должно быть завершено до конца 2019 года.  По состоянию на 01.10.2019 года объем освоенных средств составляет – 100 000,000 тыс. руб. | Шамсудинова Р.Б.  Сайдаев М.А. |
| **24** | **Информация о реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»** | В рамках реализации регионального проекта«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» количество аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, включенных в перечень подпрограммы, составляет 120 МКД, общей площадью жилых помещений - 58,69 тыс.кв.м и количеством проживающих – 3 465 человек.  Сумма доведенных в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» объемов финансирования для Чеченской Республики на период 2019-2024 годы составляет 2 238, 656 млн. руб., из них ФБ -2 216,26 млн. руб. (99%), РБ - 22,386 млн. руб. (1%).  24.04.2019 года государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена заявка Чеченской Республики на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.  Общий объем средств на этап 2019-2020 год составляет 173,30 млн. рублей:  - из которых средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ составляет – 171,57 млн.рублей;  - средства софинансирования Чеченской Республики составляет 1,73 млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение 281 человека из 95 аварийных жилых помещений, общая площадь составляет 4,55 тыс.кв.м.  Данный этап программы будет реализовываться на территории Ножай-Юртовского и Гудермесского муниципальных районов.  В настоящее время заключены контракты на строительство многоквартирного дома в Ножай - Юртовском районе и приобретение жилых помещений в Гудермесском районе по этапу 2019-2020 годов.  За отчетный период в целях реализации мероприятий Проекта ведутся строительные работы по возведению многоквартирного дома в Ножай-Юртовском районе.  Впос. Ойсхар Гудермесского района в целях приобретения жилых помещений заключен государственный контракт.  Общий объем освоенных целевых денежных средств составляет – 165,730 млн.руб., в том числе:  **-** федеральный бюджет – 164,073 млн.руб.;  **-** республиканский бюджет – 1,657 млн.руб. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Газаалапов А.А  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В. |
| **25** | **Деятельность по мониторингу жилищного строительства** | **Информация по состоянию на 08.10.2019 г.**  Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике:  2019 г. - 614 тыс.кв.м.  Объем введенного жилья на 08.10.2019 г. в Чеченской Республике, составил **362 415** кв.м. в том числе:  **- Многоквартирные жилые дома –** **8 МКД**: общей площадью – **39 005 кв.м.,** количество квартир - 380.;  **- Индивидуальное жилищное строительство – 323 410 кв.м.**  **Мероприятия по строительству жилья на 08.10.2019 год.**  В стадии строительства находятся – **42 многоквартирных** дома, общей площадью – **753 000** кв.м., количество квартир – 6272, из которых планируется ввести в эксплуатацию:  - в 2019 году - 18 домов, общей площадью 232 906 кв.м. (2050 квартир);  - в 2020 году -10 домов, общей площадью 152 412 кв.м. (1293 квартир);  - в 2021 году - 4 дома, общей площадью 122 766 кв.м. (908 квартир);  - в 2022 году - 2 дома, общей площадью 70 121 кв.м. (627 квартир);  - в 2023 году - 8 домов, общей площадью 174 795 кв.м. (1394 квартир). | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш.  Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш. |
| **26** | **Контроль долевого строительства на территории Чеченской Республики** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом строительства разработан административный регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чеченской Республики.  На официальном интернет-сайте министерства размещен перечень нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого строительства.  Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также по телефонам «горячей линии». В ходе консультирования заявителям предоставляется информация о застройщиках интересующих их объектов недвижимости и наличии у них разрешительной документации на строительство, разъясняются положения действующего законодательства об участии в долевом строительстве. Ежеквартально проводится проверка отчетности застройщиков, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым участием граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с [Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"](garantF1://12038267.0). Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков на территории Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении прав дольщиков не поступало.  Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ ["Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации."](garantF1://12038267.0) После проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым участием граждан ведется строительство девяти объектов:  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными.помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н;  **- ООО "Теплицстройсервис"**  Жилой комплекс со встроенными торговыми помещениями автопаркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, пр-кт. М-А. Эсамбаева (пр.Революции), д. 16;  **-ООО "Теплицстройсервис"**  Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями; по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Николаева, б/н  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1  **- ООО «Капитал»**  Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3  **- ООО «Юг-Строй»**  Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными .помещениями и подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а;  **- «Империя»**  . Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н;  - **ООО «ПГС-85»**  Многоквартирный дом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Анисимова, б/н;  - **ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014»**  Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д. 201 «а» (корпус 2). | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш.  Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И.Ш.  Газадапов А.А.  Бетризова З.Л.  Хаджимуратов М.В.  Тунтаев И. |
| **27** | **Координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»** | Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики».  На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода строительства следующих объектов: | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **.** | ***Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации*":** | - Строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.  А. Кадырова (ул. Ленина), с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;  - Строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика;  - Сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева,  с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика;  - Сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский район, ЧР. |  |
|  | ***Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства":*** | - Строительство СОШ на 360 мест, по ул. Сайханова,  г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство детского сада на 80 мест по ул. Сайханова, б/н.,  г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого комплекса по ул. Сайханова, г. Грозный, Чеченская Республика;  - Строительство общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта;  - Строительство СОШ на 360 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика;  - Строительство СОШ на 720 мест, с. Курчалой, Курчалоевского района, Чеченская Республика.  Обеспечен ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы № 28 на 220 мест в г. Грозный, Октябрьский район, ул. 8-го Марта, построенной в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства" (разрешение на ввод от 03.09.2019 №20-RU20301000-042-2019). | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»:*** | - Восстановление канализационных сетей и очистных сооружений Урус-Мартановского района, г. Урус-Мартан Чеченской Республики (1 -й и 2-ой пусковые комплексы);  - Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей, 3 этап, г. Грозный, Чеченская Республика (1-й и 2-й пусковые комплексы);  - Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап);  - Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и строительство 18-ти блочно-модульных котельных Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс;  - Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые комплексы);  - Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс);  - Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 пусковые комплексы);  - Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс). | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **28** | **Мониторинг объектов жилищного строительства** | - Проводится мониторинг хода строительства жилого комплекса, состоящего из 19-ти шестиэтажных жилых домов по адресу: г. Грозный, ул. Сайханова, б/н;  - Проводится мониторинг хода строительства 10-ти многоэтажных жилых домов с долевым участием, строящихся в разных районах г. Грозный.. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **29** | **Мониторинг хода реконструкции 35-го и 56-го участков Октябрьского района г. Грозного** | Ведутся работы по сбору и обработке информации по всем видам строительных работ, количеству задействованных рабочих и спецтехники. | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **30** | **Мониторинг и анализ деятельности предприятий стройиндустрии** | Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции и изделия.  Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой продукции, производство строительных материалов подведомственными предприятиями за январь-сентябрь 2019 года составило **36,789** млн.руб.:   * *ГУП «ГЗЖБК»-* ***29,577 млн.руб****. (4200 м3 сб/железобетона);* * *ГУП «ГКЗ» - 0;* * *ГУП «АЗЖБИ» -* ***7,212 млн.руб****. (1005 м3 сб/железобетона).* | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Темирсултанов С.А-М. |
|  |  | На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору объектов капитального строительства. |  |
| **31** | **Работа и исполнение запросов и протокольных поручений Правительства Чеченской Республики** | В Минпромторг России (в соответствии с письмом Минпромторга России от 15.10.2015 г.) Министерством строительства и ЖКХ ЧР предоставляется информация о финансово-экономическом состоянии подведомственных предприятий, производящих строительные материалы и строительные конструкции.  В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 30.08.2016г. №1371/07-15) ежемесячно предоставляется информация о производстве и реализации продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии.  В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018г.№ 28269-ЮГ/05) Министерством строительства и ЖКХ ЧР ежемесячно предоставляются сведения об объектах капитального строительства в части, касающейся с приложением фотоматериала.  В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР Х.Х. Дадаева от 12.08.2015г. №03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проводится свод и передача информации в области промышленности строительных материалов и строительной индустрии.  Во исполнение поручения первого заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Г.С. Таймасханова, совместно с отделом организации работы и делопроизводства ведется работа по представлению информации о ходе исполнения обращений граждан, во время прямого эфира, проведенного 21.02.2019 г. на ЧГТРК «Грозный в телепередаче «Особый разговор».  Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 2 февраля 2016 г. № ДК-П9-483 предоставляется ежеквартальный (в последующем за полугодие) отчет о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики.  Ежемесячно в департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства и ЖКХ ЧР предоставляется информация в рамках реализации поручений, содержащихся в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии.  Сбор, обработка и свод информации для представления ежеквартального отчета в Правительство Чеченской Республики в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики №248-р от 27.09.2016г. о внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 октября 2014 года № 267-р «О мерах по созданию и ведению единой информационной базы объектов капитального строительства».  Периодически (в соответствии с письмами Минпромторга России от 21.02.2019 г., 25.09.2018 г. №№ ЕВ-11096/17, ЕВ-62069) проводится работа по размещению информации в ГИС «Промышленность» по производству и потреблению строительных материалов в региональном разрезе. | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И. |
| **32** | **Работа по учету объемов, количества и ведению реестра объектов незавершенного строительства** | Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики.  Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым Председателем Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению реестров по объектам незавершенного строительства.  Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работу по сбору и обработке информации об объектах незавершенного строительства для занесения в государственную информационную систему ГАС «Управление». | Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Юнусов М.И.  Хушпаров И.В. |
| **33** | **Сопровождение проектно-сметной документации** | 1. Формирование земельных участков для строительства объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 2. Проводится работа по наполнению реестра экономически эффективной документации повторного использования согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 389. 3. Сбор Генпланов строящихся жилых комплексов в г. Грозном, для определения площади твердых покрытий подъездных дорог и автомобильных площадок. 4. Проводится работа по сбору информации от министерств и ведомств Чеченской Республики в целях актуализации перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 5. Актуализация сведений ГКУ «Республиканский центр по сейсмической безопасности» по перечню объектов, имеющих технические заключения обследования зданий. 6. Осуществлены необходимые согласования производственных вопросов с проектными организациями, подрядными организациями и администрациями городов и районов ЧР, вовлеченных в строительный процесс. 7. Ведется работа по получению разрешительной документации на объекты государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике». 8. Получены разрешения на строительство по объектам государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».   - «Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2-й пусковой комплекс 2 этапа)»;  - «Строительство водоснабжения Курчалоевского района Чеченской Республики (2-ой пусковой комплекс)».  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».  - «Строительство СОШ 720 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика».   1. Получены ГПЗУ:   - «Строительство детского сада на 80 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;  - «Строительство СОШ 360 мест, по ул. Сайханова, Чеченская Республика»;  - «Строительство СОШ 360 мест, в с. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченская Республика»;  - Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ш. Шахтемирова, б/н в с. Ножай-Юрт, Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика.   1. Представлены сведения для формирования ежеквартального отчета о состоянии строительного комплекса Чеченской Республики в части касающейся ОСПСД и ЦС за 4 кв. 2018 года. 2. Подготовка материалов к участию по предложениям Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики, министерств и ведомств Чеченской Республики в молодежной площадке «Поколоение 2030» по теме «Комфортный город: конкуренция за человека». 3. Свод информации для ежемесячного отчета по проекту Чеченской Республикии «Комплексное устойчивое развитие территорий Ножай-Юртовского и Шатойского районов». 4. В адрес Минстроя и ЖКХ РФ направлен квартальный отчет в соответствии с письмом от 24.08.2017 г. № 30166-ЕС/09 о ходе исполнения подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС по итогам заседаний Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 года. 5. Формирование пакета документов для подготовки заявки на участие в подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Чеченской Республике» в соответствии с методическими рекомендациями. 6. Формирование перечня объектов для включения в подпрограмму «Повышение устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики». 7. Направлен отчет в Минэкономтерразвития ЧР о разработке проектно-сметной документации и проведении государственной в рамках исполнения распоряжения Правительства Чеченской Республики от 30.04.2019 г. № 136-р. 8. Получены технические условия по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Заветы Ильича, 149а, Старопромысловский район, г. Грозный, Чеченская Республика». 9. Проведена работа по исполнению поручения Президента РФ № 1831 ГС, в соответствии с которым направлена информация о мониторинге строительных ресурсов, стоимости материалов, машин и механизмов на территории Чеченской Республики. 10. Формирование земельных участков под строительство объектов, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике».   20 .Осуществление приемки и передачи проектной документации. | Газалапов А.А.. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В.    Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Газиев Р.В.  Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Газиев Р.В.  Газалапов А.А.  Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. |
| **.** | ***Ценообразование***  ***в строительстве*** | 1. 1. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации №1452 от23.12.2016г. «О мониторинге цен строительных ресурсов» проводится контроль за представлением ценовых показателей в ФГИС ЦС. 2. Направлен отчет за 1-йквартал 2019 года в Минстрой России о фактической стоимости применяемых материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов. 3. Размещение на сайте Минстроя ЧР прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства за 2 квартал 2019 г. 4. Направлен отчет за 2 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. 5. По итогам проводимой работы по актуализации сведений о юридических лицах, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» исключены 5 юридических лиц не соответствующих требованиям ФГИС ЦС. 6. В ФАУ «Главгосэкспертиза России» направлен расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли и обосновывающие документы к расчету. Расчет одобрен ФАУ «Главгосэкспертиза России» без замечаний. Готовится нормативно-правовой акт. 7. Согласование Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства и расчета заработной платы рабочего, занятого в строительной отрасли. 8. Подготовка и принятие участия в селекторном совещании в режиме видеосвязи под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Д.А. Волкова по вопросам ценообразования в строительстве. 9. Направлен отчет за 3 квартал 2019 года в Минстрой РФ о фактической стоимости материалов, изделий, конструкций, эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строительстве на территории Чеченской Республики. | Газалапов А.А. Бетризова З.Л.  Газиев Р.В. |